지진 재해 10년 이후의 마을 만들기1.

지역과 NPO의 협동 마을 만들기

미야사다 아키라

마을·커뮤니케이션 (이하 마을·코미)은 한신·아와지 대지진으로 막대한 피해를 입은 코베시 나가타구 미쿠라 5·6가(이하 미쿠라 지구)의 부흥마을 만들기를「주민과 함께 하기」위해 설립되었다.

지진 재해가 있기 전 미쿠라 지구는 작은 공장이나 많은 목조 연립 주택이 존립하고, 집과 근무하는 작업장이 가까운 이른바 서민들의 마을이기도 했다. 지진 재해 직후의 화재로 이 지역의 80% 가 소실되고 약 300세대 중 70%는 이 날부터 사는 곳, 일하는 터전을 잃었다. 뿔뿔이 흩어진 주민이 함께 이야기할 수 있는 장소도 없어진 채, 1995년 3월 17일에 토지 부흥 구획정리 사업지구로 지정되었다.

◆지역에 사람이 되돌아오도록

지진 재해 직후의 미쿠라 지역의 과제는「거리에 사람이 되돌아오게 하는 것」이었다. 전국에서 모인 자원 봉사의 대부분이 교외 가설 주택의 지원으로 향하는 중 「거리의 재생 없이는 마을부흥은 있을 수 없다」고 도쿄에서 온 자원봉사자 2명과 현지 기업 사장이　마을·코미를 창설하고 스탭이 상주하는 체제가 됨으로써 미쿠라 5·6가의 마을 만들기 협의회(이하 협의회)가 사무국 역할을 담당하게 되었다.

미쿠라 지역에서는 당시부터 피난소나 가설 주택에서 사는 사람들이 잠시라도 돌아와 모이는 장소를 만들기 위해 봉 오도리(추석의 전통 춤), 떡방아 찢기, 위령 법요등 각종 이벤트를 개최하고 있다. 마을·코미는 이러한 이벤트 등도 땀 흘리며 지원해 서서히 주민 과의 신뢰 관계를 쌓아갔다.

그러나 협의회 및 마을·코미는 한번 지역 밖으로 나가 버린 사람이 다시 돌아온다는 것의 어려움을 서서히 알게 되었고, 이러한 과제에 대응하기 위해, 미쿠라 지역에 공동 재건 주택의 이야기가 부상했다. 협의회는 대학교수인 건축가의 공동 재건 안을 제시 받아, 몇 번이나 스타디 그룹을 열었다. 마을·코미는 건축·법률 전문가와 협의회 사이를 주선했다. 또 앙케트 자료에 베이스로 권리관계 등을 정리하는 것과 병행하여, 대학 연구실과의 제휴로 50여채 정도 의향 청취조사를 실시해, 공동 채권의 현실화를 모색했다. 아쉽게도 계획은 서서히 축소되어 8세대의 권리자로 구성된 소규모의 공동 재건 주택 「미쿠라 5」가 완성되는 것에 머물렀다. 그러나「미쿠라 5」는 자원봉사자가 코디네이터를 하청 받아 완성한 코베에서는 유일한 사례로서 어느 정도의 평가를 얻고 있다. 코디네이터의 역할은 권리자와 설계자, 공무상과의 정리 등 건설공사에 관한 일뿐만이 아니라, 권리자중에는 고령자가 많았기 때문에 주택 건설중의 임시 주거 확보나 이사 등, 생활재건 등도 지원했다.

1999년, 지구 내에는 드디어 95호의 시영 주택이 완성되었다. 이것은 본래, 지진 재해 전 미쿠라 지역에 거주했던 사람들을 우선적으로 입주시키는 성격을 가진 것이다. 하지만, 완성이 지진 재해로부터 4년이 지나 너무 오래 걸렸고, 입주 자격이 있는 사람 중 에서도 완성을 모르는 사람이 많았다. 그래서 마을·코미는 연락처를 조사해 미쿠라 현지에 세운 시영 주택에 들어가도록 지원했다. 협의회와 마을·코미는 가능한 지역에 사람이 되돌아 올 수 있도록 분투했지만, 결과적으로 이 시영 주택에 입주해 미쿠라 지구로 돌아온 주민은 23세대 밖에 없었다.

10년이 지난 현재, 미쿠라 지역의 인구는 지진 재해 전의 3분의 2정도가 남게 되었다. 또한 재해 전부터 미쿠라 지역에 살고 있던 사람까지 계산하면 지역에 돌아올 수 있었던 사람은 3분의 1밖에 없었다.

◆조직 설립 지원부터 지원까지

구획정리사업에 의해 건물이나 도로 등은 완성되었다. 그러나 마을사람들은 말한다. 「“부처님을 만들어 혼을 넣지 않는 것” 과 같이 사람들이 모여 서로 울려 퍼지지 않는다면 무엇을 위한 부흥 마을 만들기인지 모르겠다」고.

계절행사 등 사람이 쉽게 모일 수 있는 이벤트를 하기 위해 지역 부인들이 주체가 되어 “우리길 회”를 설립했다. 미쿠라 지구에서는 이 회를 중심으로「비상시에 가장 의지할 수 있는 것은 이웃이다」라는 재해시의 교훈을 기초로, 커뮤니티 강화를 꾀하고 「사람과 사람의 연결」을 소중히 여기는 활동을 해 갔다. 하지만 우리길 회는 행정상의 협의회와 달리 임의 단체에 지나지 않아, 자금 조달을 위한 조성금 신청이나 조직 운영의 보조는 마을·코미가 지원했다.

일상적인 마을 만들기 지원은, 주민이 부담 없이 모일 장소가 없으면 하기 힘들다.  2000년 4월 마을·코미는 지역 주민과 함께 공동 주택「미쿠라 5」의 1층에 커뮤니티 스페이스「플라자 5」을 설립하고, 지역 주민 스스로가 고령자나 아이들의 케어를 실시할 수 있는 체제 만들기를 지원했다. 지역 사람만으로는 시간적, 기술적으로 할 수 없는 것을 외부의 자원봉사가 보충하는 것으로, 만남의 카페, 만남의 식사회, 컴퓨터 교실·그림 편지교실 등 교류 사업이 기획·개최되고 있다. 컴퓨터 교실의 졸업생 등이 만드는 PC 클럽에서는 서로 강사가 되어 각자의 지식이나 기술을 가르치면서 추억의 앨범 만들기도 실시하고 있다. 같은 주민들끼리, 주민과 외부 자원봉사가 절차탁마 하면서 지역의 매력을 만들어내는 장소가 되고 있다.

◆지역의 거점「집회소」만들기

미쿠라 지구에서는 새로운 마을 창조를 위해 공원의 화단 만들기, 잔디심기, 위령 비 세우기, 커뮤니티 도로의 블록 만들기에 주민과 자원봉사가 모두 땀을 흘리고 있다. 이것 또한, 지진 재해로 한 번 무너진 커뮤니티를 견고하게 하기 위해 도움이 되는 것이다.

2001년 10월경 집회소 건설에 관한 논의가 시작했다. 회의를 몇 번이나 거듭하고 타 지역의 집회소 견학도 개최되었다. 토지구획 정리사업이 진행되는 마을은 어느 쪽인가 하면 공사기간과 가격을 우선한 조립 주택이 눈에 띄고, 이전에 서민 마을이었던 것 조차 느끼지 못하는 신흥 주택가처럼 되어 버린다. 적어도 사람이 모이는 장소 정도는 연립 주택처럼 사람들의 인기척, 나무의 온기가 느껴지는 건물로 하고 싶다고, 고(古)민가를 이축한 집회소 건설이 결정되었다. 거기에는 또 하나가 목적이 있다. 지금 대부분의 사람이, 집은 사는 것이라고 인식하고 있을 것이다. 그렇지만 고 민가는 「유이(맺음)」라는 조직을 만들어, 지역 모두가 모여 협력해 세우는 것이다. 그 건설 과정에서 돈으로는 살 수 없는 사람의 고마움 등을 안 것이다. 지진 재해로 지역 커뮤니티를 잃어버린 이 마을에 그것을 재현하는 것이 시도되었다.

2002년의 여름, 부술 예정이던 효고현 카스미쵸 야스기(兵庫県香住町安木村)의 민가 해체 공사가 있었다. 건축을 공부하는 학생 자원 봉사자가 마을 체육관을 빌려 2주간 합숙해 가면서 해체 작업에 종사했다. 미쿠라 지역의 부인들이 식사 등 지원을 해 주었다. 처음엔 이상하게 여기던 마을 주민도, 학생들의 노력에 공감하고 응원해 주기까지 되었다. 해제한 15톤 트럭 4대 분의 자재운반부터 간단한 무용용의 대나무, 추가 목재의 벌채까지 미쿠라 지구의 주민과 자원봉사자가 협력해 갔다.

2003년 7월부터 개시한 건설 공사에선 구조 부분은 공무상이 했지만, 그 후는 목수나 미장이의 지도 아래 많은 지역주민이 참가했다. 특히 벽토칠 등의 작업에는 초등학생부터 80세의 노인까지 거들었다.

모두가 있는 힘을 다해 완성해내고 보니 건설비도 견적가격의 2/3로 줄일 수 있었다. 행정의 집회소 건설 보조금만으로 부족한 분은 지역과 전국에서 모금을 받았다. 또 행정의 보조금은 완성 후 지불되기 때문에 지금까지의 운용 자금의 부족은 지역 주민의 모금 모집으로 고비를 넘길 수 있었다.

몸을 움직일 수 있는 사람은 공구를 가져오고, 공사에 종사하는 사람의 식사를 준비할 수 있는 사람은 음식을 만들고, 시간상 돕는 것이 어려운 사람은 응원해 가면서 모금했다. 모두가 그 하나를 위해 땀을 흘리는 가운데 평소에는 보기 어려운 사람들의 좋은 점을 느꼈다. 총2000명을 넘는 사람이 얽혀「이 건물은 건설공사단계부터 집회소가 되어있는 것은 아닌가」라는 소리도 있었다. 재해로부터 9년째가 되는 2004년 1월, 고 민가 이축에 의한 집회소가 지역의 심볼로 완성했다.

◆외부 지원자로서

마을 만들기에 가장 필요한 것은, “사람의 힘”이다. 지진 당시 미쿠라 지역은 가옥이 소실되고 주민이 이산한 상황이었기 때문에 자원봉사자가 긴급히 “사람의 힘”을 보충했다. 그 후에도 많은 자원봉사자, 학생, 전문가 등이 지역에 사람, 지혜, 자금을 투입해 주고 있다. 주민은 자기자신의 생활재건을 위해 해야 하는 것도 많고, 또한 전문 용어를 사용해 마을 만들기를 이미지 하기가 어려운 점등 뒷바라지를 필요로 하는 부분이 많았다. 그때 마을·코미가 지원자와 주민 사이의 번역기능을 가진 상주하는 사무국적 역할을 담당했다. 또 지진 재해 당시, 행정이나 컨설턴트는 토지구획 정리사업의 단추를 잘못 끼워 좀처럼 주민과 타협하지 않는 면도 있었다. 그 때, 주민 옆에서 그 마음에 공감하고 함께 고민하고 생각하는 것이 마을 만들기를 지원하는 자원봉사, 마을·코미였다. 어떤 주민은 「전문가든 아니든 우선은 주민 옆에서 함께 생각했으면 좋겠다. 그것만으로 마음이 든든하다」고 한다.

◆외부 지원자 참여의 메리트

마을 만들기에는 지역만으로는 아무래도 발상이 막혀버려, 학생이나 전문가의 새로운 시점과 아이디어를 안겨준다. 주민은 젊은 자원봉사가 관계되어 있으면「다른 사람이 열심히 하는데 내버려 둘 수 없다」고, 또한 기술을 가진 주민의 경우는 「안심하고   맡겨 둘 수 없다」라며 무엇이든 참여하려 한다. 전문가도 아마추어 자원봉사자가 관련되어 있으므로 염려하거나 기술을 가르치는 등 후계자를 기르기 위해 참가해준다.

10년이나 되면, 마을 만들기는 지역의 정치력에 좌우되어 정체하게 되는 일도 있다. 특히 젊은 사람들은 그런 일에는 얽히고 싶어하지 않는다. 또, 인간관계에 의해 마을 만들기의 집행부가 수익자를 생각하지 않게 되는 경우가 있다. 그럴 때, 직접적인 이해관계 없이 계속적으로 지원할 수 있는 외부 지원자는 지역의 정치와 거리를 둠으로써 회의장에서 목적을 명확하게 하거나 새로운 시점을 불어 넣을 수 있다.

◆과제

마을·코미가 마을 만들기의 코디네이터를 하는데 있어, 전문가가 아니기 때문에 아직도 남아있는 과제는 많다.

- 지역주민과 외부지원자 사이에 그냥 들어가는 것 만이 아니라, 양쪽을 공감시켜 부가 가치가 있는 마을 만들기를 하고, 그 후에도 관련된 사람들이 마을 만들기에 참가 하려는 마음을 갖도록 것.

- 하나의 사업을 시작하면 멤버 자체도 주민과 함께 땀을 흘리는 일이 많고 그 사업에 심취해버린다. 그 때에 조직으로서 지역 전체를 보는 눈을 잃지 않을 것.

꼭 부흥마을 만들기의 현장에 독자 여러분도 와서 느껴주었으면 좋겠다.

미야사다 아키라(宮定　章)

마을·커뮤니케이션御蔵事務局

〒653-0014　兵庫県神戸市長田区御蔵通5-92-2-101

Tel:078-578-1100　Fax:078-576-7961

Email to: m-comi@bj.wakwak.com

HP: http://park15.wakwak.com/~m-comi/

번역

센슈대학 문학부 인문학과 사회학전공 3학년 재학 중 김승연